您对该征求意见稿及办理工作的意见：

签名：

2018年  月  日

A类

横国土资函【2018】110号  签发人：姚广林

关于对区人大一届二次会议第40号

建议的复函

（征求意见稿）

尊敬的刘生文、张毅代表：

您们提出的《关于加大南部山区土地综合治理的建议》（第40号）收悉，现答复如下：

- 基本情况

我区南部山区属陕北黄土高原丘陵沟壑区，坡度多在15°以上，耕种条件差，难以实现机械化、规模化、现代化耕作，严重制约农村产业发展，如何破除这一难题，在南部山区实施集中连片大面积的高标准农田，满足农民耕种需求，是我区国土工作的重点和难点。

对于代表们提出的《关于加大南部山区土地综合治理的建议》，我局高度重视。为了进一步提高南部山区耕地质量，切实改善农业生产条件，助力乡村振兴和脱贫攻坚，近年来，我们多方整合涉农资金，按照土地整治规划，强力推进高标准农田建设，从2016年至今，我们共投资3752.88万元，在韩岔镇等14个镇（办事处）三星村等62个村组集中实施高标准农田项目14个，总规模达32547.1亩。其中：实施2016年度高标准农田项目2个，总投资266.55万元，规模0.223万亩，塔湾付园则高标准基本农田项目投资61.73万，523亩，韩岔镇吴新窑村高标准基本农田项目投资204.82万，1707亩，2个项目均已完工，并交由农民耕种；实施2017年度高标准农田项目1个，韩岔镇韩岔村高标准农田项目投资420万元，规模3500亩，已完成招投标，预计秋收后组织进场施工，年底前完工，明年春耕前可交由农民使用。实施2018年度高标准农田项目6个，总投资2017.3万元（整合涉农资金），规模16860.9亩，目前均已完成招投标，年底前完工，明年春耕前可交由农民使用。同时，我们完成了涉及塔湾镇等9镇高标准农田项目的初步设计工作，概算投资1049.22万元，拟实施规模9956.4亩，待省级资金下达后组织招投标。

二、下一步工作思路

下一步，我们将积极争取上级资金投入，并根据各镇党委政府提出的实施意见，结合土地整治规划，科学统筹安排，优先向南部山区和贫困地区倾斜高标准农田项目指标，切实帮助当地群众解决生产生活问题。

感谢您对我们国土资源管理工作的关心和支持！

2018年6月28日

联系人员及电话：周喜业（13571225288）

主题词：文秘工作  代表  提案  函

抄  送：区人大办、区政府督查室

A类

横国土资函【2018】113号  签发人：姚广林

关于对区人大一届二次会议第40号

建议的复函

尊敬的刘生文、张毅代表：

您们提出的《关于加大南部山区土地综合治理的建议》（第40号）收悉，现答复如下：

一、基本情况

我区南部山区属陕北黄土高原丘陵沟壑区，坡度多在15°以上，耕种条件差，难以实现机械化、规模化、现代化耕作，严重制约农村产业发展，如何破除这一难题，在南部山区实施集中连片大面积的高标准农田，满足农民耕种需求，是我区国土工作的重点和难点。

代表们提出的《关于加大南部山区土地综合治理的建议》，我局高度重视。为了进一步提高南部山区耕地质量，切实改善农业生产条件，助力乡村振兴和脱贫攻坚，近年来，我们多方整合涉农资金，按照土地整治规划，强力推进高标准农田建设，从2016年至今，我们共投资3752.88万元，在韩岔镇等14个镇（办事处）三星村等62个村组集中实施高标准农田项目14个，总规模达32547.1亩。其中：实施2016年度高标准农田项目2个，总投资266.55万元，规模0.223万亩，塔湾付园则高标准基本农田项目投资61.73万，523亩，韩岔镇吴新窑村高标准基本农田项目投资204.82万，1707亩，2个项目均已完工，并交由农民耕种；实施2017年度高标准农田项目1个，韩岔镇韩岔村高标准农田项目投资420万元，规模3500亩，已完成招投标，预计秋收后组织进场施工，年底前完工，明年春耕前可交由农民使用。实施2018年度高标准农田项目6个，总投资2017.3万元（整合涉农资金），规模16860.9亩，目前均已完成招投标，年底前完工，明年春耕前可交由农民使用。同时，我们完成了涉及塔湾镇等9镇高标准农田项目的初步设计工作，概算投资1049.22万元，拟实施规模9956.4亩，待省级资金下达后组织招投标。

二、下一步工作思路

下一步，我们将积极争取上级资金投入，并根据各镇党委政府提出的实施意见，结合土地整治规划，科学统筹安排，优先向南部山区和贫困地区倾斜高标准农田项目指标，切实帮助当地群众解决生产生活问题。

感谢您对我们国土资源管理工作的关新和支持！

2018年7月2日

联系人员及电话：周喜业（13571225288）

主题词：文秘工作  代表  提案  函

抄  送：区人大办、区政府督查室