# 榆林市横山区综合档案馆项目简介

 一、项目概况：

横山区综合档案馆项目位于横山区三产服务区内，总建筑面积为6800平方米，其中档案馆库房建筑面积2800平方米，对外服务用房建筑面积1400平方米，办公室用房建筑面积600平方米，附属用房建筑面积600平方米，配套建设附属设施。

本项目总投资及投资来源：项目总投资2052.64万元，争取中、省、市投资外，剩余部分区财政配套解决。

二、项目完成情况及前期工作进展情况

项目已完成可研立项、土地预审、设计招标、政府开工承诺及资金配套承诺的函等前期手续。

三、2019年投资及计划安排

2019年计划完成全部投资2052.64万元。项目计划于2019年6月底前开工建设，2019年10前完成主体及附属用房建设，2019年12月底完成工程竣工验收。

联系人：杨鹏 联系方式：18220287977 办公室：7611509

横山区档案局